CLAWBOT SALEMKT

Tài liệu Kiến trúc & Triển khai

Omnichannel Sales Automation cho trung tâm tiếng Trung

Phiên bản 2.0  |  Tháng 5/2026

Cập nhật: SQL Server 2022 · 33 tables · 12 bounded contexts · 8 AI agents · 31 skills · SDD artifacts

# 1. Tổng quan Hệ thống

ClawBot SaleMkt là nền tảng tự động hoá bán hàng đa nền tảng (Zalo, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube) cho trung tâm dạy tiếng Trung. 5 nhân sự thật + 8 AI agent + Knowledge Base tiếng Trung chuyên sâu → tư vấn 24/7, một sale chăm gấp 3× khách hàng.

## 1.1 Mục tiêu thiết kế

- Omnichannel inbox: tổng hợp DM + comment từ 5 kênh vào 1 luồng. Không miss tin nhắn.

- Sale Assist: 1 sale chăm 3× khách nhờ AI draft + context panel + alert.

- Spec-driven + Agent-driven Development (SDD/ADD): mọi feature đi qua SPEC → PLAN → TASKS → CODE → TESTS với traceability.

- Multi-tenant: shared database SQL Server, cách ly bằng tenant_id + EF Core global query filter.

- Khả năng mở rộng: API, AgentService, DB scale độc lập. Agent service là gRPC riêng — có thể viết lại bằng Python.

- Cost discipline: hard cap Claude API $200/tháng/tenant, alert 80%.

## 1.2 Công nghệ sử dụng

| Lớp | Công nghệ |
| --- | --- |
| Backend API | .NET 8, ASP.NET Core minimal APIs, EF Core 8, MediatR, FluentValidation, Serilog, SignalR, Polly |
| AI Agent Service | .NET 8 gRPC, Microsoft Semantic Kernel, Anthropic Claude Sonnet 4.6 |
| Database | Microsoft SQL Server 2022 (33 tables, snake_case, soft-delete, immutable append logs) |
| Vector store | Qdrant (kb_versions collection); SQL Server giữ JSON snapshot embedding |
| Message queue | RabbitMQ (MassTransit) |
| Cache | Redis 7 |
| Object storage | MinIO (S3-compatible) |
| Auth | ASP.NET Core Identity + JWT Bearer (HS256) |
| Frontend | React 19, Vite, TypeScript, Tailwind, Zustand, TanStack Query |
| Observability | Serilog structured JSON + OpenTelemetry (gen_ai.* semconv) + Metabase BI |
| Tests | xUnit, FluentAssertions, NSubstitute, Testcontainers.MsSql |
| Dev infra | Docker Compose (5 service) |

# 2. Cấu trúc Source Code

Solution gồm 12 .NET project + 1 frontend React + .sdd/ artifacts + deploy/. Tuân theo Clean Architecture + DDD bounded context.

## 2.1 Sơ đồ thư mục

d:\Clawbot\

|-- Clawbot.sln                          # Solution -- 12 projects

|-- Directory.Build.props                # MSBuild props chung

|-- Directory.Packages.props             # Quan ly NuGet tap trung

|-- proto/                               # gRPC contracts (9 file .proto)

|-- src/

|   |-- shared/

|   |   |-- Clawbot.Domain/              # 12 bounded contexts

|   |   |-- Clawbot.Application/         # MediatR handlers + validators

|   |   |-- Clawbot.SharedKernel/        # Abstractions

|   |   `-- Clawbot.Infrastructure/      # EF Core (SqlServer), Identity, Redis, RabbitMQ, Qdrant

|   |-- api/

|   |   |-- Clawbot.Api/                 # ASP.NET Core + SignalR + Webhooks

|   |   `-- Clawbot.Api.Contracts/       # Public DTOs

|   |-- agents/

|   |   |-- Clawbot.Agents.Contracts/    # Proto-generated gRPC stubs

|   |   |-- Clawbot.Agents.Core/         # IAgent + Orchestrator + Skills/ (22 adapter)

|   |   `-- Clawbot.AgentService/        # gRPC host (9 service)

|   `-- frontend/clawbot-web/            # React 19 + Vite + TS + Tailwind

|-- tests/

|   |-- Clawbot.Domain.Tests/

|   `-- Clawbot.Application.Tests/

|-- deploy/

|   |-- docker-compose.yml               # 5 service

|   |-- .env.example

|   `-- migrations/0001_init.sql         # DDL SQL Server (source of truth)

|-- docs/                                # ProjectPlan docx + spec-audit + erd

`-- .sdd/                                # Spec-Driven Development artifacts

|-- constitution.md                  # 7 articles

|-- AGENTS.md                        # Context cho AI coding agents

|-- specs/01..10/SPEC.md             # 10 SPEC files (EARS notation)

`-- skills/_index.md + 31 SKILL.md

## 2.2 12 bounded context trong Clawbot.Domain

| Folder | Aggregate / Entity | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Common/ | AggregateRoot, Entity, IDomainEvent, ITenantOwned | Base types DDD |
| Tenants/ | Tenant | Multi-tenant root |
| Contacts/ | Contact + ContactExternalId | Khách unified cross-platform |
| Conversations/ | Conversation + Message | Inbox đa kênh; Message immutable log |
| KnowledgeBase/ | KbModule + KbVersion + KbTestCase | 6 module + versioning + 20-câu test |
| ChatScenarios/ | ChatScenario | 50 kịch bản (KB-001..KB-050) |
| Agents/ | AgentConfig + AgentSession + AgentTrace | 8 agent registry + run history |
| Leads/ | Lead + LeadActivity + LeadScoringRule | Lead scoring 5-channel weighted |
| SaleAssist/ | QuickReplyTemplate | Template library 1-click cho sale |
| Documents/ | DocumentTemplate + GeneratedDocument | PDF/brochure/slide + read receipt |
| Content/ | ContentBrief + ContentItem + ContentSchedule | Content pipeline 5-platform |
| Ads/ | AdsCampaign + AdsRule + AdsAction | Meta + TikTok automation |
| Analytics/ | KpiDaily | KPI snapshot/ngày/platform |
| Security/ | Role + Permission + AuditLog + ApiKey | RBAC tenant-scoped + audit |

# 3. Kiến trúc & Lý do Thiết kế

## 3.1 Clean Architecture + DDD

- Domain: zero external dependencies (không EF, không MediatR). 12 bounded context.

- Application: phụ thuộc Domain + SharedKernel. MediatR commands/queries + FluentValidation.

- Infrastructure: phụ thuộc Application. EF Core SqlServer + Identity + Polly + Qdrant + AesEncryptor.

- API + AgentService: phụ thuộc Application + Infrastructure. Entry point HTTP / gRPC.

## 3.2 Spec-Driven Development (SDD)

Theo PDF Spec-Driven & Agent-Driven Development 2026. Mọi feature lớn đi qua pipeline 5 phase:

- Phase 0 — CONTEXT.md: team viết bối cảnh, ràng buộc, câu hỏi mở.

- Phase 1 — SPEC.md: 8 section + Acceptance Criteria theo EARS notation.

- Phase 2 — AI review SPEC: Claude phát hiện gap, mâu thuẫn.

- Phase 3 — PLAN.md: AI sinh, human approve.

- Phase 4 — TASKS.md: atomic task ≤ 4h.

- Phase 5 — Implement + Validate: traceability comment liên kết code → SPEC.

## 3.3 Agent-Driven Development + Skill System

- Skill = SKILL.md file (frontmatter OpenClaw + custom clawbot) + tuỳ chọn C# adapter.

- 9 skill Phase 1 = prompt/process knowledge.

- 22 skill Phase 2 = utility/library-backed (intent, sentiment, PII, PDF, forecast…).

- Agent đọc skill từ Skill Catalog thay vì hardcode prompt trong code.

## 3.4 Multi-tenant

Shared database; cách ly bằng tenant_id column trên mọi tenant-scoped table. ITenantOwned interface đánh dấu domain entity; AppDbContext áp HasQueryFilter global. JWT mang claim tenant_id + tenant_slug.

## 3.5 gRPC Agent Microservice

| Vấn đề | Giải pháp |
| --- | --- |
| Semantic Kernel/LLM call tốn RAM | AgentService chạy process riêng — API không bị chậm |
| Streaming token từ Claude tới client | Server-streaming gRPC tự nhiên |
| Muốn thử Python cho AI | Implement .proto interface là xong |
| Agent cần scale riêng | Deploy nhiều AgentService instance |

# 4. Cơ sở dữ liệu — SQL Server 2022

Source of truth: deploy/migrations/0001_init.sql. EF Core 8 + Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer chỉ map. ERD: docs/erd.md.

## 4.1 Conventions

- snake_case (auto map qua SnakeCaseConventions cho entity không thuộc Identity).

- PK = UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWID(); timestamp = DATETIMEOFFSET DEFAULT SYSDATETIMEOFFSET().

- tenant_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL + index (tenant_id, created_at DESC).

- Soft-delete cho aggregate root mutable; immutable append-only cho log tables.

- JSON: NVARCHAR(MAX) (SQL Server không có jsonb).

- Vector lưu Qdrant; SQL Server cột embedding chỉ là JSON snapshot.

- FK action: SQL Server cấm multi-path cascade → dùng NO ACTION ở nhánh con.

## 4.2 Toàn bộ 33 bảng

| Nhóm | Bảng | Mục đích chính |
| --- | --- | --- |
| Tenancy & RBAC | tenants | Multi-tenant root + plan_name + settings JSON |
| Tenancy & RBAC | users | AspNet Identity extended với tenant_id, display_name |
| Tenancy & RBAC | roles + permissions + role_permissions + user_roles | RBAC tenant-scoped (4 bảng) |
| Tenancy & RBAC | api_keys | API key per tenant |
| Tenancy & RBAC | audit_logs | Append-only: action + resource + diff_json + ip |
| Contacts | contacts | Khách unified, lifetime_score, soft-delete |
| Contacts | contact_external_ids | (platform, external_id) UNIQUE — cross-platform stitching |
| Conversations | conversations | Thread/platform; status open/pending/resolved/escalated |
| Conversations | messages | Append-only — direction/sender_type/content/sent_at |
| Leads | leads | score + stage cold/warm/hot/customer/lost |
| Leads | lead_scoring_rules | Channel-weighted weight per event_code |
| Leads | lead_activities | Append-only timeline |
| KnowledgeBase | kb_modules | 6 KB module |
| KnowledgeBase | kb_versions | Versioning + accuracy_score + embedding JSON |
| KnowledgeBase | kb_test_cases | 20-câu test set per module |
| ChatScenarios | chat_scenarios | 50 kịch bản KB-001..KB-050 |
| Agents | agents | 8 agent config: skill_files_json + kb_modules_json |
| Agents | agent_sessions | Per-run goal + plan_json + status |
| Agents | agent_traces | Append-only trace events |
| SaleAssist | quick_reply_templates | Template library |
| Documents | document_templates | QUOTE-V1, BROCHURE-HSK, SLIDE-DEMO-5… |
| Documents | generated_documents | File đã tạo + sent_via + opened_at |
| Content | content_briefs | Brief input từ MKT |
| Content | content_items | 5 platform + status draft/approved/published |
| Content | content_schedule | Lịch post + posted_at + post_url |
| Ads | ads_campaigns | Meta + TikTok mirror |
| Ads | ads_rules | metric/comparator/threshold/action |
| Ads | ads_actions | Append-only: action_taken + payload_json |
| Analytics | kpi_daily | (tenant, date, platform) snapshot |
| Channel & LLM | pancake_configs | Webhook secret + access token (AES) |
| Channel & LLM | llm_configs | Per-tenant LLM provider/model/key |

# 5. 8 AI Agent & 31 Skill Catalog

## 5.1 8 AI Agent — gRPC service

| Agent | gRPC service | .proto | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent-Chat | ChatAgentGrpcService | agent_chat.proto | Tư vấn 24/7 5 kênh |
| Agent-SaleAssist | SaleAssistAgentGrpcService | agent_sale_assist.proto | Draft + summary + alert >5 phút |
| Agent-Lead | LeadAgentGrpcService | agent_lead.proto | Score, dedup, drip, assign |
| Agent-Content | ContentAgentGrpcService | agent_content.proto | Sinh content per platform |
| Agent-Docs | DocsAgentGrpcService | agent_docs.proto | PDF quote/brochure/slide <30s |
| Agent-Ads | AdsAgentGrpcService | agent_ads.proto | Meta + TikTok auto pause/scale |
| Agent-Report | ReportAgentGrpcService | agent_report.proto | Daily 7h30 + weekly + alert |
| Agent-Research | ResearchAgentGrpcService | agent_research.proto | Weekly trend tiếng Trung VN |

## 5.2 Phase 1 — 9 prompt/process knowledge skill

| Skill | Agent dùng | Mục đích — giải thích |
| --- | --- | --- |
| knowledge-base-tieng-trung | Chat, SaleAssist | 6 KB module (giáo trình HSK/lộ trình/giá/FAQ/GV/đặc thù kênh). Mọi câu trả lời agent phải lấy nguồn từ KB này. KB chính xác hơn = agent đáng tin hơn. |
| 50-chat-scenarios | Chat | 50 kịch bản KB-001..KB-050. Mỗi tin nhắn inbound được match trigger → áp template + tone theo platform. Bao trùm chào hỏi, hỏi giá, objection, đặt lịch, follow-up. |
| zalo-sales-consultation | Chat, SaleAssist | 5 bước Zalo (chào → hỏi mục tiêu → đề xuất lộ trình → giới thiệu giá → chốt). 5 objection chính. Giờ vàng. Dấu hiệu lead nóng (+score). |
| platform-specs | Chat, Content | Char limit, format, hashtag rule, tone-of-voice cho từng platform (Zalo/Facebook/TikTok/Instagram/YouTube). Tránh dùng tone TikTok trên Zalo. |
| ads-optimization | Ads | CPL/frequency/CTR threshold + scaling rule (+20% khi tốt) + dayparting (pause 2-5h). Định nghĩa rule cho bảng ads_rules. |
| content-copywriting | Content | Hook formula per platform (TikTok 3s question / Facebook storytelling / YouTube SEO title). Brand voice, banned phrase ("rẻ nhất", "đảm bảo đậu"). |
| doc-templates | Docs | Catalog template QUOTE/BROCHURE/SLIDE/ONBOARDING + required fields per template. Định nghĩa schema cho bảng document_templates. |
| lead-scoring | Lead | Stage threshold (cold/warm/hot 30/70) + bảng weight default per event (asks_price +10, shares_phone +20...). Seed cho bảng lead_scoring_rules. |
| trend-tieng-trung | Research | Weekly trend source (TikTok/YouTube/Baidu/Google Trends VN) + topic filter (include HSK / exclude political). Cadence thứ 2 sáng. |

## 5.3 Phase 2 — 22 utility/library-backed skill — giải thích từng skill

Mỗi skill có C# adapter interface trong src/agents/Clawbot.Agents.Core/Skills/{Nlp,Lead,Content,Ops}/. Các adapter mặc định đã được đăng ký bằng implementation cụ thể; tích hợp ngoài vẫn config-gated/fallback theo SPEC.

### NLP — 6 skill (Clawbot.Agents.Core.Skills.Nlp.*)

| Skill | Library backing | Phục vụ việc gì |
| --- | --- | --- |
| intent-classification | vinai/phobert-base-v2 (HuggingFace) | Phân loại 1 trong 8 intent: greeting, price_inquiry, objection, schedule_request, farewell, spam, escalation_request, other. Agent-Chat dùng intent label để chọn đúng chat_scenarios template. Giúp tự động routing không cần if-else hardcode. |
| sentiment-analysis | wonrax/phobert-base-vietnamese-sentiment | Polarity 3-class (neg/neu/pos). Phát hiện khách bực bội → escalate sale. Track sentiment drift over time → cảnh báo churn risk. Report dùng để dashboard "sale nào tăng/giảm sentiment khách nhất". |
| language-detection | fasttext lid.176 | Phát hiện ngôn ngữ (vi/en/zh/...) trong tin nhắn để route tone-voice phù hợp. Khách viết English → Chat dùng tone EN. Khách viết 中文 → activate skill vi-zh-translation tự động. |
| pii-redaction | microsoft/presidio (REST sidecar) | Mask phone (0[3¦5¦7¦8¦9]xxx)/email/CCCD trong message log trước khi append vào audit_logs hoặc gửi external sink. Compliance NFR-03 (không giữ PII thô >30 ngày). |
| toxicity-filter | unitaryai/detoxify (REST sidecar) | Block từ ngữ xúc phạm/off-brand. Filter cả output Claude lẫn tin sale tự gõ. Constitution Art.6 cấm "đảm bảo đậu HSK", "rẻ nhất". Threshold > 0.7 → block, < 0.7 → warn. |
| conversation-summarization | Claude Sonnet 4.6 (via Semantic Kernel) | Tóm tắt thread > 20 turn thành 3-5 câu + 3 key points. Sale mới vào ca nhanh grasp context. Cache theo (conversation_id, last_msg_id) Redis 6h. |

### Lead Intelligence — 4 skill (Clawbot.Agents.Core.Skills.Lead.*)

| Skill | Library backing | Phục vụ việc gì |
| --- | --- | --- |
| lead-deduplication | Qdrant cosine similarity | Đi xa hơn (platform, external_id) exact match: dùng embedding similarity trên (display_name + phone tail + email) → tìm 5 candidate gần nhất → confirm dedup ≥ 0.92. Khách nhắn Zalo + Facebook cùng 1 lúc → merge vào 1 contact. |
| contact-enrichment | Hunter.io + Apollo.io | Tra ngược email/phone để biết company/jobTitle/LinkedIn. Lead phụ huynh hỏi cho con → biết phụ huynh làm gì → personalize tư vấn business Chinese. Cache 24h. |
| timezone-detection | NodaTime + libphonenumber | Đoán timezone từ phone country code/locale. +84 → Asia/Ho_Chi_Minh, +86 → Asia/Shanghai. Drip sequence + reminder gửi đúng giờ local. 100% sync, in-process. |
| spam-detection | Akismet REST | Filter bot/scam/repeated emoji trước khi enqueue cho Agent-Chat. NFR-04: handle ≥500 chat song song — spam waste agent budget. Heuristic fallback offline khi Akismet down. |

### Content Marketing — 6 skill (Clawbot.Agents.Core.Skills.Content.*)

| Skill | Library backing | Phục vụ việc gì |
| --- | --- | --- |
| hashtag-research-vn | TikTok Creative Center + Google Trends VN | Top 20 hashtag trending VN trên 5 platform mỗi thứ 2. Feed Agent-Research weekly trend list (UC-E01). Cache 6h Redis. |
| zh-script-validation | OpenCC (s2t/t2s) | Đảm bảo KB tiếng Trung không mix 简体/繁體. Mỗi kb_versions deploy check consistency. Content nhắm học viên VN → default Simplified. 100% deterministic. |
| image-prompt-generation | Claude → Replicate FLUX | Sinh prompt visual cho content brief. Brief "post Reels mời học HSK3" → prompt FLUX style: bright, Asian learner, classroom, no text overlay. Negative prompt block watermark + low-quality mặc định. |
| short-video-script-formula | Claude (Hook+Value+CTA schema) | Brief platform=tiktok → script chuẩn 3 phần (Hook 3s + Value ~25s + CTA 2s) + shot list 5-7 cảnh. Output JSON schema-enforced. |
| vi-zh-translation | Claude Sonnet 4.6 + glossary KB | Dịch VI↔ZH với glossary giữ thuật ngữ chuẩn (HSK level, tên giáo trình riêng). Học viên hỏi 1 cụm 中文 → trả lời VI + 中文. Content phòng MKT VN↔Trung. |
| competitor-monitor | System.ServiceModel.Syndication + AngleSharp | Weekly scan 5-10 trung tâm tiếng Trung VN — title + snippet + URL → feed Agent-Research để propose counter-content. ETag + content hash dedupe. |

### Ops / Cross-cutting — 6 skill (Clawbot.Agents.Core.Skills.Ops.*)

| Skill | Library backing | Phục vụ việc gì |
| --- | --- | --- |
| pdf-table-renderer | QuestPDF NuGet (.NET native) | Render bảng giá / lộ trình → PDF branded. Bảng quote nhiều dòng (lộ trình HSK3 16 buổi). FR-07 yêu cầu <30s. Native, không cần Python subprocess. |
| qr-code-generator | QRCoder NuGet | Sinh QR PNG cho Zalo OA / Messenger / link đăng ký, nhúng vào PDF footer hoặc Story IG. 100% sync, p95 < 50 ms. ECC level Q (resilient). |
| anomaly-detection | Math.NET Numerics z-score | Z-score trên time series KPI. UC-I05: CPL spike trên bất kỳ kênh nào → Telegram alert. Rolling window 14 ngày, threshold ¦z¦ > 2.5. Output kèm reason cho alert message. |
| forecast-7day | ML.NET TimeSeries SSA | Forecast 7 ngày lead/spend/conversion. Input: kpi_daily 60 ngày. Output: forecast + lower/upper band. UC-D10 pipeline forecast tuần. Train per-tenant per-platform. |
| prompt-injection-defender | Lakera Guard / protectai/llm-guard | Phát hiện jailbreak / "Ignore previous instructions" / data-exfil pattern trong inbound text TRƯỚC khi pass tới Claude. Constitution Art.3 + NFR-03. IsMalicious=true → 422 + log audit. |
| claude-cost-tracker | OpenTelemetry gen_ai.* + SQLite ledger | Ghi mọi gọi Claude với input/output tokens + USD cost theo (tenant, agent, model). Hard cap $200/tháng/tenant + soft alert 80% (Constitution Art.6). Daily roll-up vào kpi_daily. |

## 5.4 Wiring DI

- Mỗi skill: interface I<Name> + DTO record + internal sealed implementation/fallback class.

- SkillsModule.AddClawbotSkills() đăng ký 22 service singleton.

- AgentService/Program.cs gọi builder.Services.AddClawbotSkills() khi start.

- SkillsModule.AddClawbotSkills() đăng ký implementation mặc định cho từng skill; service cần API key hoặc vendor ngoài degrade/fallback theo cấu hình.

# 6. SDD Artifacts (.sdd/)

Theo PDF "Spec-Driven & Agent-Driven Development" 2026. Artifact luôn dưới .sdd/, là contract giữa human intent và agent execution.

## 6.1 Cấu trúc .sdd/

.sdd/

|-- constitution.md                # 7 articles, immutable

|-- AGENTS.md                      # Context cho AI agent

|-- specs/

|   |-- _template.md

|   |-- 01-omnichannel-inbox/SPEC.md      (FR-01)

|   |-- 02-knowledge-base/SPEC.md         (FR-02)

|   |-- 03-ai-agent-management/SPEC.md    (FR-03)

|   |-- 04-sale-assist/SPEC.md            (FR-04)

|   |-- 05-lead-crm/SPEC.md               (FR-05)

|   |-- 06-content-management/SPEC.md     (FR-06)

|   |-- 07-document-generation/SPEC.md    (FR-07)

|   |-- 08-analytics/SPEC.md              (FR-08)

|   |-- 09-ads-automation/SPEC.md         (FR-09)

|   `-- 10-admin-security/SPEC.md         (FR-10)

`-- skills/

|-- _index.md                  # Catalog 31 skill + Agent x Skill matrix

`-- 31 SKILL.md

## 6.2 EARS notation cho Acceptance Criteria

- Ubiquitous: THE SYSTEM SHALL <requirement>.

- Event: WHEN <trigger> THE SYSTEM SHALL <action>.

- State: WHILE <state> THE SYSTEM SHALL <restriction>.

- Optional: WHERE <feature included> THE SYSTEM SHALL <behavior>.

- Unwanted: IF <unwanted condition> THEN THE SYSTEM SHALL <safe response>.

## 6.3 Constitution — 7 articles

| Article | Nội dung |
| --- | --- |
| 1. Tech stack | STRICT — không deviate. Adding dep cần RFC trong .sdd/rfcs/ |
| 2. Coding standards | DDD layered, Domain zero deps, snake_case SQL |
| 3. Security | No secrets in source, AES at-rest, TLS 1.3, 30-day raw retention, parameterized SQL only |
| 4. Git | Conventional commits, squash on merge, no force-push main |
| 5. Testing | TDD, 80% coverage floor, Testcontainers cho integration |
| 6. AI agent | Mỗi agent có code trong agents table + SKILL.md. Claude budget cap $200/tháng/tenant |
| 7. Review | CI green + 1 reviewer + SPEC ID link; security PR cần 2 reviewer |

# 7. Triển khai (Deployment)

## 7.1 Yêu cầu môi trường

| Công cụ | Phiên bản | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| .NET SDK | 8.0.x | Build + run backend |
| Node.js | 20.x+ | Build frontend |
| Docker Desktop | 4.x+ | Chạy SQL Server, Redis, RabbitMQ, Qdrant, MinIO |
| Git | Bất kỳ | Clone source |

## 7.2 Khởi động dev environment

### Bước 1 — Infrastructure

cd d:\Clawbot\deploy

copy .env.example .env

docker compose up -d

5 container: sqlserver (1433), redis (6379), rabbitmq (5672/15672), qdrant (6333), minio (9000/9001).

### Bước 2 — Apply DDL

docker compose exec -T sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \

-S localhost -U sa -P "Clawbot!2026" -C -d clawbot \

-i /var/opt/mssql/migrations/0001_init.sql

### Bước 3 — Backend API

cd d:\Clawbot

dotnet run --project src/api/Clawbot.Api --launch-profile http

### Bước 4 — Agent Service

dotnet run --project src/agents/Clawbot.AgentService

### Bước 5 — Frontend

cd d:\Clawbot\src\frontend\clawbot-web

npm install

npm run dev

## 7.3 Cấu hình quan trọng (appsettings.json)

| Key | Mô tả | Mặc định |
| --- | --- | --- |
| ConnectionStrings:SqlServer | SQL Server connection | Server=localhost,1433;Database=clawbot;User Id=sa;... |
| ConnectionStrings:Redis | Redis endpoint | localhost:6379 |
| ConnectionStrings:RabbitMq | AMQP URL | amqp://guest:guest@localhost:5672 |
| Jwt:SigningKey | JWT signing — đổi production | (≥32 ký tự) |
| Encryption:Base64Key | AES 32-byte base64 — đổi production | (base64 32 bytes) |
| Vector:Backend | Vector store | qdrant (SQL Server không hỗ trợ vector index) |

# 8. Lưu ý Bảo mật

| Hạng mục | Việc cần làm |
| --- | --- |
| JWT Signing Key | Đổi Jwt:SigningKey ≥32 ký tự random; lưu secret manager / env var |
| AES Key | Đổi Encryption:Base64Key 32 bytes random thực sự |
| SQL Server SA password | Đổi MSSQL_SA_PASSWORD trong .env |
| Webhook HMAC verify | Implement VerifyWebhookSignatureAsync cho 5 channel |
| HTTPS / TLS 1.3 | Kestrel SSL cert HOẶC reverse proxy nginx/Caddy |
| Rate limit | ASP.NET RateLimiter cho /auth/* và /webhooks/* |
| PII retention | Purge job: messages.content > 30 ngày qua pii-redaction skill |
| Claude cost cap | Anthropic console hard cap $200/tháng + soft alert 80% |
| Prompt injection | Mọi inbound qua prompt-injection-defender skill |

# 9. Roadmap 13 tuần

| Tuần | Giai đoạn | Người thật | AI Agent | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | KB + Infra | P1 VPS/Docker. P3 export log. | — | Stack live, KB draft |
| T2 | KB hoàn thiện | P3+P4. P1 connect Zalo+FB. | Agent-Code | KB v1 |
| T3 | 50 kịch bản | P3 viết. P4 validate. | Agent-Chat: test KB | KB ≥85%, 50 scenarios |
| T4 | Chat live Zalo+FB | P3 monitor. P4 QA. | Agent-Chat 24/7 | Chatbot Zalo+FB live |
| T5 | Sale Assist | P3 setup. P4 test draft. | Agent-SaleAssist | Sale Assist live |
| T6 | TikTok+IG+YT | P1 connect API. P2 routing. | Agent-Chat: 3 kênh | 5 kênh live |
| T7 | Lead+Marketing | P5 dashboard. P3 drip. | Agent-Lead | Pipeline tự động |
| T8 | Content MKT | P2 trend. P4 QA. | Agent-Research + Content | Content 5 platform |
| T9 | Document auto | P3 template. P4 QA PDF. | Agent-Docs | Tài liệu <30s |
| T10 | Ads automation | P2 ngưỡng. P4 QA. | Agent-Ads | Ads tự tối ưu |
| T11 | KB refinement | P3+P4 update từ data. | KB v2 | KB v2 |
| T12 | QA tổng thể | P4 test 240 UC. P5 SOP. | 240 UC | QA report + SOP |
| T13 | Go-live | War room 3 ngày. | Full system | Go-live |