# Mục lục

| Số | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tổng quan & mục tiêu thực tế | 3 |
| 2. | Kiến trúc Omnichannel Sales Automation | 4 |
| 3. | Knowledge Base tiếng Trung — Trung tâm hệ thống | 5 |
| 4. | 50 Kịch bản hội thoại bán hàng đa nền tảng | 7 |
| 5. | 8 AI Agent & phân công team 5 người | 9 |
| 6. | Hệ thống SKILL.md | 10 |
| 7. | 240 Use Case đầy đủ | 11 |
| 8. | Kiến trúc kỹ thuật & Tech Stack | 17 |
| 9. | Lộ trình 13 tuần | 18 |
| 10. | Bot workflow chi tiết | 19 |
| 11. | Đặc tả yêu cầu hệ thống phần mềm | 20 |
| 12. | 120 Use Case hệ thống phần mềm | 21 |
| 13. | Thiết kế CSDL & API | 25 |
| 14. | Rủi ro & giảm thiểu | 26 |
| 15. | Chi phí & ROI | 27 |
| 16. | Phụ lục: Template SKILL.md & Prompt phỏng vấn | 28 |

# 1. Tổng quan & mục tiêu thực tế

Mục tiêu cốt lõi: Xây dựng hệ thống bán hàng tự động đa nền tảng (Zalo, Facebook, TikTok,

Instagram, YouTube) với Knowledge Base tiếng Trung chuyên sâu, để Agent tư vấn chuẩn xác 24/7.

1 sale có thể chăm sóc gấp 3× khách hàng nhờ AI hỗ trợ soạn thảo và phân loại.

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | ClawBot Omnichannel AI — Bán hàng Đa nền tảng |
| Kênh bán hàng | Zalo OA, Facebook Messenger/Page, TikTok DM/Comment, Instagram DM/Comment, YouTube Comment |
| Phương án | 5 người thật + 8 AI Agent (ClawBot/CrewAI) + Knowledge Base chuyên sâu |
| Thời gian | 13 tuần (~3.5 tháng) |
| Use case | 240 UC: 120 nghiệp vụ + 120 hệ thống phần mềm |
| Core feature #1 | Knowledge Base tiếng Trung: giáo trình HSK, lộ trình, bảng giá, 100+ FAQ |
| Core feature #2 | 50 kịch bản hội thoại bán hàng đa nền tảng |
| Core feature #3 | Sale Assist: 1 sale chăm 3× khách, AI draft gợi ý, inbox ưu tiên |
| Core feature #4 | Content MKT: tìm trend tiếng Trung, sinh content list 5 kênh hàng tuần |
| Core feature #5 | Document automation: báo giá PDF, brochure, slide demo tự động |

## 5 mục tiêu chính theo thứ tự ưu tiên

| Ưu tiên | Mục tiêu | Kết quả kỳ vọng | Kênh chính |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Chatbot bán hàng đa nền tảng 24/7 | Không miss tin nhắn. Tư vấn chuẩn xác theo knowledge base. | Zalo, FB, TikTok, IG, YT |
| #2 | Sale Assist — 1 người chăm 3× khách | Sale chỉ close deal, AI lo phần soạn thảo và phân loại. | Tất cả kênh |
| #3 | Phân loại lead & đẩy số về Marketing | Data từ 5 kênh tổng hợp real-time, phân loại tự động. | Unified dashboard |
| #4 | Content MKT: tìm trend, lên danh sách | Content calendar 5 nền tảng, trend tiếng Trung mỗi tuần. | TikTok, FB, IG, YT |
| #5 | Tạo tài liệu tự động | Báo giá PDF, brochure khóa học, slide demo trong 30 giây. | Tất cả kênh |

# 2. Kiến trúc Omnichannel Sales Automation

## Tổng quan kiến trúc 4 tầng

| Tầng | Thành phần | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Tầng 0 Inbox Hub | n8n Webhook · Zalo OA API · Facebook Graph API · TikTok Business API · Instagram API · YouTube Data API | Tổng hợp tất cả DM + comment từ 5 nền tảng vào 1 luồng xử lý thống nhất. Phân loại: tin nhắn mới / comment hỏi mua / comment thường. |
| Tầng 1 Knowledge Base | knowledge-base-tieng-trung.md · Giáo trình HSK 1–6 · Lộ trình 6 mục tiêu · Bảng giá · 100+ FAQ | Kho tri thức trung tâm. Mọi agent đều đọc trước khi trả lời. Cập nhật thủ công khi có thay đổi giá/chương trình. |
| Tầng 2 Agent Brain | ClawBot SDK · CrewAI · Langflow · Claude API (Sonnet 4.6) · 8 AI Agents | 8 agent đọc Knowledge Base + SKILL tương ứng, ra quyết định và thực thi phù hợp từng nền tảng. |
| Tầng 3 Output | Sale Assist Dashboard · Omnichannel CRM · Metabase · Telegram Alert · Buffer/Later | Sale nhận lead nóng, nhìn thấy draft gợi ý, gửi báo giá PDF, xem KPI tổng hợp 5 kênh. |

## Luồng xử lý đa nền tảng

Khách nhắn tin (bất kỳ kênh):

Tin nh n DM → Webhook n8n → Phân loại n n t ng → Agent-Chat đọc KB + SKILL → Claude tr lời → Reply đúng n n t ng

Comment hỏi mua:

Comment TikTok/FB/IG/YT → Phân loại intent → H i giá/lịch: reply template + mời DM → H i khác: reply thông thường

Lead từ chat → Marketing:

DM tư v n → Agent-Lead score → Nóng ≥70: assign sale + alert → m: drip sequence → Lạnh: remarketing 5 kênh

Sinh content hàng tuần:

Thứ 2 sáng: Agent-Research tìm trend → Claude sinh content list 5 kênh → Notion queue → Approve

→ Auto-schedule

Tạo tài liệu theo yêu cầu:

Sale nhập nhu c u khách → Agent-Docs đọc KB → Claude sinh báo giá PDF cá nhân hóa → G i qua

Zalo/email trong 30s

# 3. Knowledge Base tiếng Trung — Trung tâm hệ thống

Knowledge Base là tài sản quan trọng nhất dự án — quan trọng hơn cả code. Agent chỉ tư vấn tốt khi có KB chính xác và đầy đủ. Phải xây KB trước khi viết bất kỳ dòng code nào.

## Cấu trúc Knowledge Base (6 module)

| Module | Nội dung | Ai cung cấp | Cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-01 Giáo trình | HSK 1–6: số buổi, nội dung từng level, tốc độ học trung bình. TOCFL, YCT cho trẻ em. So sánh Hán ngữ tiêu chuẩn vs giáo trình riêng trung tâm. | Giám đốc học thuật | Khi có khóa mới |
| KB-02 Lộ trình học | 6 mục tiêu: Du lịch (3T) · Công việc (6T) · Thi HSK3 (4T) · Thi HSK5 (12T) · Học vui (linh hoạt) · Trẻ em (theo độ tuổi). Mỗi lộ trình: số buổi/tuần, milestone, chi phí tổng. | Trưởng bộ phận đào tạo | Theo quý |
| KB-03 Bảng giá | Giá từng gói (1 tháng/3 tháng/6 tháng/12 tháng). Giá học viên cũ, giá giới thiệu, combo gia đình. Chính sách ưu đãi hiện hành. Giá buổi học thử. | Giám đốc kinh doanh | Khi có thay đổi |
| KB-04 100+ FAQ | Thu thập từ log chat Zalo/FB thực tế: câu hỏi về học phí, lịch học, giáo viên, thiết bị, chứng chỉ, phương thức thanh toán, bảo lưu, chuyển lớp... | Team sale + QA | Hàng tháng |
| KB-05 Giáo viên | Profile từng GV: chuyên môn, phong cách dạy, lịch dạy, học viên phù hợp. Cách giới thiệu GV phù hợp với từng mục tiêu học viên. | HR + Học thuật | Khi GV mới/nghỉ |
| KB-06 Đặc thù nền tảng | Tone voice theo từng kênh: Zalo (thân thiện, tiếng Việt), TikTok (trẻ, có emoji), Instagram (visual, ngắn), Facebook (formal hơn), YouTube (informative). | Content team + QA | Khi rebranding |

## Quy trình xây Knowledge Base (4 bước, tuần 1–2)

| Bướ c | Hoạt động | Người thực hiện | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Export toàn bộ log chat Zalo/FB 3 tháng qua. Tổng hợp 100 câu hỏi thực tế khách hay hỏi nhất. | P3 (Sales Lead) + P4 (QA) | 100-faq-raw.txt |
| 2 | P3 + Giám đốc học thuật điền đầy đủ: giáo trình, lộ trình, bảng giá, thông tin GV vào template KB. | P3 + Học thuật + Kinh doanh | KB draft đầy đủ |
| 3 | Claude format và chuẩn hóa thành knowledge-base.md với cấu trúc chuẩn để agent đọc hiệu quả. | P4 (QA) + Claude API | knowledge-base.md v1 |
| 4 | Test agent với 20 câu hỏi thực tế. So output với câu trả lời chuẩn của sale senior. Chỉnh sửa đến khi đạt ≥85% accuracy. | P4 + P3 review | KB v1 validated |

# 4. 50 Kịch bản hội thoại bán hàng đa nền tảng

50 kịch bản được phân loại theo tình huống thực tế, mỗi kịch bản bao gồm: trigger (tình huống kích hoạt), tone phù hợp theo nền tảng, và các bước xử lý. Agent-Chat đọc kịch bản này kết hợp với KB để trả lời.

## Nhóm 1: Tin nhắn đầu tiên — Chào hỏi & Khám phá nhu cầu (8 kịch bản)

| Mã | Tình huống kích hoạt | Cách xử lý | Kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-001 | Khách nhắn 'hello/xin chào' không nói gì thêm | Hỏi mục tiêu học để định hướng đúng từ đầu | Tất cả |
| KB-002 | Khách hỏi 'học tiếng Trung ở đây như thế nào?' | Giới thiệu ngắn USP + hỏi mục tiêu để đề xuất lộ trình | Tất cả |
| KB-003 | Khách đến từ xem video TikTok/Reels | Kết nối với nội dung video vừa xem + chào đón tự nhiên | TikTok, IG |
| KB-004 | Khách đến từ click quảng cáo Facebook | Nhắc đến offer trong quảng cáo + tiếp nối tự nhiên | FB, Zalo |
| KB-005 | Khách nhắn 'cho hỏi học phí' ngay lập tức | KHÔNG đưa giá ngay — hỏi mục tiêu trước, sau đó đề xuất gói phù hợp + giá | Tất cả |
| KB-006 | Khách là phụ huynh hỏi cho con | Hỏi tuổi con, mục tiêu, giới thiệu chương trình YCT, lịch phù hợp trẻ | Tất cả |
| KB-007 | Người nước ngoài/Việt kiều nhắn bằng tiếng Anh | Switch sang English, giới thiệu chương trình phù hợp | FB, IG |
| KB-008 | Khách cũ quay lại sau thời gian dài | Nhận diện là khách cũ (nếu có data), chào đón đặc biệt, hỏi muốn tiếp tục từ đâu | Zalo, FB |

## Nhóm 2: Tư vấn lộ trình & Giáo trình (8 kịch bản)

| Mã | Tình huống kích hoạt | Cách xử lý | Kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-009 | Khách muốn học để đi du lịch Trung Quốc | Lộ trình 3 tháng, focus giao tiếp, giới thiệu GV phù hợp | Tất cả |
| KB-010 | Khách muốn học để làm việc với đối tác TQ | Lộ trình 6 tháng business Chinese, focus từ vựng công việc | Tất cả |
| KB-011 | Khách muốn thi HSK3 | Lộ trình 4 tháng có timeline cụ thể, tỷ lệ đậu của học viên cũ | Tất cả |
| KB-012 | Khách muốn thi HSK5 hoặc cao hơn | Lộ trình 12+ tháng, yêu cầu đầu vào, cam kết thời gian | Tất cả |
| KB-013 | Khách đã học trước (tự học/trung tâm khác) | Hỏi level hiện tại, đề xuất test đầu vào miễn phí, vào thẳng level phù hợp | Tất cả |
| KB-014 | Khách không biết mình hợp level nào | Mời làm mini test miễn phí 5 câu ngay trong chat | Tất cả |
| KB-015 | Khách muốn học cho vui/sở thích | Lộ trình linh hoạt, nhấn mạnh vui học, không áp lực thi cử | Tất cả |
| KB-016 | Khách hỏi giáo trình có khác sách chuẩn không | Giải thích giáo trình riêng, so sánh ưu điểm, link video minh họa | Tất cả |

## Nhóm 3: Xử lý objection phổ biến (10 kịch bản)

| Mã | Tình huống kích hoạt | Cách xử lý | Kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-017 | 'Học phí cao quá' | Chia nhỏ theo buổi, so sánh giá trị, hỏi ngân sách để đề xuất gói phù hợp | Tất cả |
| KB-018 | 'Bận quá không có thời gian' | Hỏi lịch cụ thể, giới thiệu lịch linh hoạt, buổi tối/cuối tuần | Tất cả |
| KB-019 | 'Học online không hiệu quả bằng offline' | Kể case học viên cụ thể, giải thích công nghệ, mời học thử để tự trải nghiệm | Tất cả |
| KB-020 | 'Để tôi suy nghĩ thêm' | Hỏi điều gì khiến còn băn khoăn, giải đáp cụ thể, đặt follow-up | Tất cả |
| KB-021 | So sánh với trung tâm X cụ thể | Không nói xấu đối thủ, làm nổi bật điểm khác biệt của mình, mời học thử so sánh | Tất cả |
| KB-022 | 'Tôi đã học ở chỗ khác thất bại rồi' | Đồng cảm, hỏi thất bại vì gì, giải thích cách dạy khác biệt của mình | Tất cả |
| KB-023 | 'Cho tôi xem học phí đã rồi tính' | Đưa range giá + giải thích tại sao cần biết mục tiêu để tư vấn đúng gói | Tất cả |
| KB-024 | 'Con tôi không thích học' | Giới thiệu phương pháp học qua game/video/bài hát cho trẻ em, mời học thử thử | Tất cả |
| KB-025 | Khách im lặng sau khi nhận giá | Đừng hỏi lại ngay — chờ 2h, gửi case study học viên tương tự | Tất cả |
| KB-026 | 'Chỗ kia rẻ hơn' | Hỏi rõ so sánh cái gì, giải thích chất lượng GV và kết quả học viên | Tất cả |

## Nhóm 4: Dẫn dắt đến hành động (8 kịch bản)

| Mã | Tình huống kích hoạt | Cách xử lý | Kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-027 | Mời học thử miễn phí | Đề xuất ngay sau khi biết mục tiêu, đặt lịch cụ thể, nhắc 24h trước | Tất cả |
| KB-028 | Khách sau buổi học thử chưa đăng ký | Gửi tóm tắt buổi học + lộ trình tiếp theo + offer deadline 48h | Tất cả |
| KB-029 | Đặt lịch học thử — thu thập thông tin | Tên, SĐT xác nhận, giờ học phù hợp, nền tảng muốn học (Zoom/app) | Tất cả |
| KB-030 | Khách sắp chốt nhưng còn 1 câu hỏi cuối | Giải đáp nhanh, đưa link thanh toán/form đăng ký ngay trong chat | Zalo, FB |
| KB-031 | Khách hỏi cách thanh toán | Liệt kê đầy đủ: chuyển khoản/ví điện tử/thẻ, gửi QR trong chat | Tất cả |
| KB-032 | Gửi báo giá PDF cá nhân hóa | Sau khi biết mục tiêu + lộ trình → Agent-Docs sinh PDF có tên khách + gói phù hợp | Zalo, FB, Email |
| KB-033 | Khách muốn đăng ký nhưng chưa có tiền ngay | Giới thiệu chính sách trả góp (nếu có), gói ngắn để bắt đầu | Tất cả |
| KB-034 | Upsell từ gói 1 tháng lên 3 tháng | Sau tuần 2: tính toán tiết kiệm khi mua dài hạn, đề xuất upgrade | Tất cả |

## Nhóm 5: Xử lý đặc thù từng nền tảng (8 kịch bản)

| Mã | Tình huống kích hoạt | Cách xử lý | Kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-035 | TikTok: Comment 'học phí bao nhiêu?' dưới video | Reply ngắn + mời DM: 'Học phí tùy lộ trình bạn ơi, bạn nhắn tin cho mình tư vấn cụ thể nhé!' | TikTok |
| Mã | Tình huống kích hoạt | Cách xử lý | Kênh |
| KB-036 | TikTok: Comment 'cho xin link đăng ký' | Reply kèm link bio hoặc mời DM để tư vấn trước khi đăng ký | TikTok |
| KB-037 | Instagram: DM từ xem Story/Reel | Kết nối với nội dung Story/Reel vừa xem, tự nhiên hơn | Instagram |
| KB-038 | Facebook: Khách comment vào livestream | Reply real-time trong comment, sau đó gửi DM để tư vấn sâu hơn | Facebook |
| KB-039 | YouTube: Comment 'học ở đâu vậy?' | Reply với info ngắn + link Zalo/FB để tư vấn chi tiết | YouTube |
| KB-040 | Zalo: Khách nhắn ngoài giờ hành chính | Reply tự động ngay lập tức, thông báo sale sẽ liên hệ sáng sớm | Zalo |
| KB-041 | Facebook Messenger: Khách từ quảng cáo click | Nhắc offer trong quảng cáo, cảm ơn quan tâm, tư vấn ngay | Facebook |
| KB-042 | Multi-channel: Khách nhắn cả Zalo lẫn Facebook | Nhận diện cùng 1 người, hợp nhất context, không tư vấn lại từ đầu | Tất cả |

## Nhóm 6: Follow-up & Tái kích hoạt (8 kịch bản)

| Mã | Tình huống kích hoạt | Cách xử lý | Kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-043 | Khách bỏ chat 1 ngày chưa reply | Gửi tin nhắn nhẹ nhàng với angle mới: video học thử, testimonial | Tất cả |
| KB-044 | Khách bỏ chat 3–7 ngày | Gửi content value (mẹo học tiếng Trung) + offer giới hạn thời gian | Tất cả |
| KB-045 | Lead lạnh sau 30 ngày im lặng | Re-activate với tin nhắn: 'Bạn có muốn bắt đầu trước Tết không?' (theo mùa) | Zalo, FB |
| KB-046 | Học viên cũ đã hoàn thành khóa | Upsell khóa nâng cao sau 2 tuần hoàn thành, kèm voucher 10% | Zalo |
| KB-047 | Học viên đang học bị vắng nhiều buổi | Hỏi thăm lý do, đề xuất bảo lưu hoặc đổi lịch | Zalo |
| KB-048 | Referral: Nhờ học viên giới thiệu bạn | Gửi link referral cá nhân + giải thích hoa hồng sau khi NPS ≥8 | Zalo |
| KB-049 | Mùa cao điểm: Tết Trung Quốc, mùa thi HSK | Broadcast đặc biệt với content phù hợp mùa + offer thời hạn | Tất cả |
| KB-050 | Học viên sau 3 tháng nghỉ muốn học lại | Chào đón như người thân, cập nhật những thay đổi mới, ưu đãi quay lại | Tất cả |

# 5. 8 AI Agent & Phân công team 5 người

## 5 người thật — vai trò tối ưu cho bán hàng đa nền tảng

| Người | Vai trò | Trách nhiệm chính | Tải |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | AI Tech Lead | Setup ClawBot + CrewAI + Omnichannel Hub. Kết nối 5 API nền tảng. Orchestrate 8 agent. Review code. | 90% |
| P2 | Growth Strategist | Chiến lược content 5 kênh, ngưỡng KPI theo kênh, approve content agent tạo, trend research direction. | 80% |
| P3 | Sales Lead | Xây Knowledge Base (phỏng vấn chuyên gia, thu thập FAQ). Close deal lead nóng trên mọi kênh. Viết 50 kịch bản. | 85% |
| P4 | QA & Prompt Eng. | Test KB accuracy trên từng kịch bản. Tinh chỉnh prompt. Đảm bảo agent không trả lời sai thông tin. | 85% |
| P5 | PM / Data | Sprint planning, KPI dashboard 5 kênh, báo cáo agent tạo → ra quyết định điều chỉnh. | 75% |

## 8 AI Agent — thêm Agent-Docs và Agent-SaleAssist so với v1

| Agent | SKILL + KB | Chức năng chính | Kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent-Chat | 50 kịch bản + KB tiếng Trung + SKILL Lan | Tư vấn tự động 24/7, cá nhân hóa theo nền tảng, escalate khi cần | 5 kênh |
| Agent-SaleAssist | KB + kịch bản + lead history | Draft gợi ý tin nhắn cho sale, inbox ưu tiên, context panel, quick reply | 5 kênh |
| Agent-Lead | lead-scoring.md + 5-channel-rules.md | Score từ 5 kênh, phân loại, assign, drip, đẩy data về Marketing | 5 kênh |
| Agent-Content | content-copywriting.md + KB + platform-specs.md | Sinh content phù hợp từng nền tảng, caption TikTok/IG/FB/YT khác nhau | 5 kênh |
| Agent-Docs | KB + pricing.md + doc-templates.md | Báo giá PDF cá nhân hóa, brochure khóa học, slide demo, onboarding kit | Tất cả |
| Agent-Ads | ads-optimization.md + kpi.md | Tối ưu Meta Ads + TikTok Ads, pause/scale theo ngưỡng | Meta, TikTok |
| Agent-Report | kpi.md + reporting-omni.md | Báo cáo tổng hợp 5 kênh hàng ngày, alert anomaly, weekly summary | Tổng hợp |
| Agent-Research | trend-tieng-trung.md + competitor.md | Tìm trend tiếng Trung VN, gợi ý content idea list hàng tuần | TikTok, YT |

# 6. Hệ thống SKILL.md

| File SKILL.md | Đúc kết từ | Nội dung cốt lõi | Tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| knowledge-base-tieng-trung. md | Học thuật + Sales + BGĐ | Toàn bộ KB: giáo trình, lộ trình, bảng giá, FAQ, GV, đặc thù nền tảng | T1–2 |
| 50-chat-scenarios.md | P3 Sales Lead + log chat thực | 50 kịch bản hội thoại, phân loại theo nhóm, tone theo nền tảng | T2–3 |
| zalo-sales-consultation.md | Sale senior giỏi nhất | Quy trình 5 bước, 5 objection chính, giờ vàng, dấu hiệu lead nóng | T2 |
| platform-specs.md | Content team + P2 | Tone voice, format, limit ký tự, hashtag rule theo từng nền tảng | T2 |
| ads-optimization.md | Ads specialist | Ngưỡng CPL, creative formula, scaling rule, dayparting | T3 |
| content-copywriting.md | Content writer | Hook formula, tone voice thương hiệu, từ ngữ cấm | T3 |
| doc-templates.md | P3 + BGĐ | Template báo giá, brochure, slide demo — cấu trúc và nội dung chuẩn | T3 |
| lead-scoring.md | PM + Sales | Điểm theo hành vi từng kênh, ngưỡng nóng/ấm/lạnh, SLA phản hồi | T3 |
| trend-tieng-trung.md | Content + Research | Trend tiếng Trung VN theo mùa, topic hot, hashtag trending | T4 |

# 7. 240 Use Case đầy đủ

Tổng cộng 240 UC: 120 UC nghiệp vụ (mục 7.1) + 120 UC hệ thống phần mềm (mục 12). Phần này liệt kê 120 UC nghiệp vụ được tái cấu trúc theo target đa nền tảng.

## Nhóm A: Omnichannel Inbox & Routing (10 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-A01 | Tổng hợp tất cả DM từ 5 nền tảng vào 1 inbox | n8n Hub | Realtime | Zalo, FB, TikTok, IG, YT |
| UC-A02 | Phân loại tin nhắn: tư vấn mua / hỗ trợ / spam | Agent-Chat | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-A03 | Phân loại comment: hỏi mua / tương tác thường | Agent-Chat | Realtime | TikTok, FB, IG, YT |
| UC-A04 | Reply comment hỏi giá → mời DM để tư vấn | Agent-Chat | Realtime | TikTok, FB, IG |
| UC-A05 | Nhận diện khách nhắn từ nhiều kênh cùng lúc | Agent-Lead | Realtime | Cross-platform |
| UC-A06 | Priority queue: lead nóng lên đầu inbox | Agent-Lead | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-A07 | Auto-reply ngoài giờ hành chính tất cả kênh | Agent-Chat | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-A08 | Escalate sang sale khi agent không đủ thẩm quyền | Agent-Chat | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-A09 | Gộp lịch sử conversation theo khách hàng | Agent-Lead | Realtime | Cross-platform |
| UC-A10 | SLA alert: tin chờ >10 phút chưa được reply | Agent-Report | Realtime | Tất cả kênh |

## Nhóm B: Knowledge Base & Tư vấn AI (12 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-B01 | Trả lời FAQ tiếng Trung từ Knowledge Base | Agent-Chat | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-B02 | Đề xuất lộ trình học theo mục tiêu khách nêu | Agent-Chat | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-B03 | Báo giá đúng gói theo lộ trình đề xuất | Agent-Chat | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-B04 | Giới thiệu giáo viên phù hợp theo nhu cầu | Agent-Chat | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-B05 | Mini test đầu vào 5 câu ngay trong chat | Agent-Chat | On request | Tất cả kênh |
| UC-B06 | Giải đáp câu hỏi về giáo trình chi tiết | Agent-Chat | Realtime | Tất cả kênh |
| UC-B07 | Xử lý 50 kịch bản hội thoại đã đặc tả | Agent-Chat | Realtime | Theo kênh |
| UC-B08 | Cập nhật KB khi giá/chương trình thay đổi | QA + Admin | Khi có TĐ | Tất cả |
| UC-B09 | Sinh báo giá PDF cá nhân hóa theo yêu cầu | Agent-Docs | On request | Zalo, FB, Email |
| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| UC-B10 | Gửi brochure khóa học theo mục tiêu học | Agent-Docs | On request | Tất cả kênh |
| UC-B11 | Sinh slide demo 5 trang cho buổi học thử | Agent-Docs | On request | Zoom, Meet |
| UC-B12 | Tạo onboarding kit PDF cho học viên mới | Agent-Docs | Khi chốt | Email, Zalo |

## Nhóm C: Sale Assist — 1 người chăm 3× khách (10 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-C01 | Inbox sale: tổng hợp tất cả chat theo ưu tiên | Agent-SaleAssist | Realtime | 5 kênh |
| UC-C02 | AI draft gợi ý tin nhắn phản hồi cho sale | Agent-SaleAssist | Realtime | 5 kênh |
| UC-C03 | Context panel: lịch sử + điểm + gợi ý bước tiếp | Agent-SaleAssist | Realtime | 5 kênh |
| UC-C04 | Quick reply templates 1-click theo tình huống | Agent-SaleAssist | On click | 5 kênh |
| UC-C05 | Alert: khách đang chat chờ >5 phút | Agent-SaleAssist | Realtime | 5 kênh |
| UC-C06 | Gợi ý giai đoạn tiếp theo trong pipeline | Agent-SaleAssist | Realtime | CRM |
| UC-C07 | Tóm tắt conversation dài trước khi sale đọc | Agent-SaleAssist | On request | 5 kênh |
| UC-C08 | Gợi ý upsell khi khách sắp chốt gói ngắn | Agent-SaleAssist | Realtime | 5 kênh |
| UC-C09 | Cảnh báo khi sale đang dùng từ ngữ không phù hợp | Agent-SaleAssist | Realtime | 5 kênh |
| UC-C10 | Daily summary: sale đã handle bao nhiêu, kết quả | Agent-Report | Cuối ngày | Dashboard |

## Nhóm D: Lead Scoring & Marketing Data (10 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-D01 | Scoring lead từ 5 kênh với trọng số khác nhau | Agent-Lead | Realtime | 5 kênh |
| UC-D02 | Phân loại Nóng ≥70 / Ấm 30–70 / Lạnh <30 | Agent-Lead | Realtime | 5 kênh |
| UC-D03 | Assign lead nóng + alert Telegram <2 phút | Agent-Lead | Realtime | 5 kênh |
| UC-D04 | Dedup lead nhắn từ nhiều kênh | Agent-Lead | Realtime | Cross-platform |
| UC-D05 | Đẩy data lead về Marketing dashboard tự động | Agent-Lead | Realtime | Dashboard |
| UC-D06 | Phân tích lead theo kênh: kênh nào chất lượng nhất | Agent-Report | Daily | Dashboard |
| UC-D07 | Drip sequence theo kênh (Zalo khác FB khác TikTok) | Agent-Lead | Auto | Theo kênh |
| UC-D08 | Remarketing lead lạnh trên đúng kênh họ đến | Agent-Lead | Weekly | Ads platforms |
| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| UC-D09 | UTM tracking: source, medium, campaign từng kênh | Agent-Lead | Realtime | All channels |
| UC-D10 | Pipeline forecast tuần dựa trên lead 5 kênh | Agent-Report | Thứ 6 | Dashboard |

## Nhóm E: Content Marketing — Trend & Lên danh sách (10 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-E01 | Tìm trend tiếng Trung VN hàng tuần (TikTok, YT) | Agent-Research | Thứ 2 | TikTok, YT |
| UC-E02 | Lên content idea list 5 kênh mỗi tuần | Agent-Research | Thứ 2 | Tất cả kênh |
| UC-E03 | Sinh content cụ thể theo format từng nền tảng | Agent-Content | Daily | Từng kênh |
| UC-E04 | TikTok: hook 3 giây, caption ngắn, hashtag trend | Agent-Content | Daily | TikTok |
| UC-E05 | Instagram: caption visual, story text, Reels hook | Agent-Content | Daily | Instagram |
| UC-E06 | Facebook: caption dài hơn, CTA rõ ràng hơn | Agent-Content | Daily | Facebook |
| UC-E07 | YouTube: title SEO, description, chapter markers | Agent-Content | Tuần | YouTube |
| UC-E08 | Content calendar tổng hợp 5 kênh, 1 tháng | Agent-Content | Đầu tháng | Notion |
| UC-E09 | Repurpose 1 video TikTok → Reels + YT Shorts | Agent-Content | Theo video | IG, YT |
| UC-E10 | Trend alert: topic nóng về tiếng Trung xuất hiện | Agent-Research | Realtime | Telegram |

## Nhóm F: Nurture Sequences đa nền tảng (8 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-F01 | Drip Zalo 7 ngày sau lead điền form | Agent-Lead | Auto | Zalo |
| UC-F02 | Drip Facebook Messenger sequence | Agent-Lead | Auto | Facebook |
| UC-F03 | Voucher trigger khi lead xem giá 2 lần/24h | Agent-Lead | Realtime | Tất cả |
| UC-F04 | Demo booking flow tự động qua Zalo/Messenger | Agent-Chat | Realtime | Zalo, FB |
| UC-F05 | No-show follow-up sau buổi học thử | Agent-Lead | 2h sau | Theo kênh |
| UC-F06 | Post-demo: tóm tắt + lộ trình + offer 48h | Agent-Chat | 30' sau | Theo kênh |
| UC-F07 | Seasonal campaign: Tết, mùa thi HSK, back-to-school | Agent-Lead | Theo mùa | Tất cả |
| UC-F08 | Re-engage lead lạnh với content value | Agent-Lead | 30 ngày | Theo kênh |

## Nhóm G: Chăm sóc học viên (8 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-G01 | Welcome sequence học viên mới qua Zalo 5 ngày | Agent-Chat | Khi chốt | Zalo |
| UC-G02 | Nhắc lịch học 2h và 30 phút trước buổi | Agent-Chat | Scheduled | Zalo, FB |
| UC-G03 | Feedback form sau mỗi 4 buổi học | Agent-Chat | Scheduled | Zalo |
| UC-G04 | Cảnh báo học viên vắng >2 buổi liên tiếp | Agent-Lead | Daily | Zalo |
| UC-G05 | Chứng chỉ hoàn thành khóa tự động | Agent-Docs | Khi HT | Email, Zalo |
| UC-G06 | Upsell khóa tiếp theo theo progress | Agent-Lead | Khi gần HT | Zalo |
| UC-G07 | Referral program: tạo link + track hoa hồng | Agent-Lead | Request | Zalo, FB |
| UC-G08 | Re-activation học viên cũ theo mùa cao điểm | Agent-Lead | Tháng | Tất cả |

## Nhóm H: Ads & Paid Media (8 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-H01 | Meta Ads: auto-pause adset CPL vượt ngưỡng | Agent-Ads | 4h | Meta |
| UC-H02 | Meta Ads: auto-scale adset CPL tốt +20% | Agent-Ads | 4h | Meta |
| UC-H03 | TikTok Ads: trigger Spark Ads khi video >5000 view | Agent-Ads | Realtime | TikTok |
| UC-H04 | Creative rotation khi frequency > 2 | Agent-Ads | Daily | Meta, TikTok |
| UC-H05 | Budget alert khi chi 90% ngân sách ngày | Agent-Ads | Realtime | Telegram |
| UC-H06 | Lookalike audience từ học viên đã chốt | Agent-Ads | Tuần | Meta, TikTok |
| UC-H07 | Remarketing lead lạnh đúng kênh họ từng dùng | Agent-Ads | Daily | Meta, TikTok |
| UC-H08 | Weekly ads performance report 2 kênh | Agent-Report | Thứ 2 | Dashboard |

## Nhóm I: Báo cáo tổng hợp 5 kênh (8 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-I01 | Daily report 7h30: lead, CPL, tin nhắn từng kênh | Agent-Report | 7h30 | Telegram |
| UC-I02 | Weekly: kênh nào đang tốt/kém nhất | Agent-Report | Thứ 2 | Dashboard |
| UC-I03 | Conversion rate theo kênh: DM → học thử → chốt | Agent-Report | Weekly | Dashboard |
| UC-I04 | Agent performance: accuracy, escalation rate | Agent-Report | Weekly | Dashboard |
| UC-I05 | CPL spike alert bất kỳ kênh nào | Agent-Report | Realtime | Telegram |
| UC-I06 | Content performance: post nào drive lead nhiều nhất | Agent-Report | Weekly | Dashboard |
| UC-I07 | KB accuracy report: câu hỏi nào agent trả lời sai | Agent-Report | Weekly | Notion |
| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| UC-I08 | Monthly P&L; tổng hợp 5 kênh | Agent-Report | Ngày 1 | Dashboard |

## Nhóm J: Internal Operations (6 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-J01 | Agent health check 5 agent chatbot mỗi giờ | Agent-Report | Giờ | Telegram |
| UC-J02 | KB version control: log thay đổi, ai sửa gì, khi nào | Admin | On update | Git |
| UC-J03 | Sprint report hàng tuần tự động | Agent-Report | Thứ 6 | Notion |
| UC-J04 | Telegram lệnh nội bộ: /report /pause /kb-update | Agent-Code | Command | Telegram |
| UC-J05 | Claude API cost monitor theo agent | Agent-Report | Daily | Dashboard |
| UC-J06 | Onboarding sale mới: guide dùng Sale Assist | Agent-Code | New hire | Notion |

## Nhóm K: Use Case phát sinh T8–T13 (10 UC)

| ID | Use Case | Agent | Tần suất | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-K01 | YouTube SEO: title + description tối ưu auto | Agent-Content | Khi upload | YouTube |
| UC-K02 | Instagram Story poll về chủ đề tiếng Trung | Agent-Content | Tuần | Instagram |
| UC-K03 | TikTok Duet/Stitch với học viên tiêu biểu | Agent-Content | Tuần | TikTok |
| UC-K04 | Live session reminder qua tất cả kênh | Agent-Chat | Trước live 1h | Tất cả |
| UC-K05 | Cross-platform: học viên từ TikTok → chuyển Zalo | Agent-Lead | Realtime | TikTok→Zalo |
| UC-K06 | Google Business review request sau hoàn thành | Agent-Chat | Khi HT | Email, Zalo |
| UC-K07 | Scholarship announcement đa nền tảng | Agent-Chat | On event | Tất cả |
| UC-K08 | Student progress highlight → TikTok/Reels content | Agent-Content | Tháng | TikTok, IG |
| UC-K09 | Year-end tổng kết: học viên, doanh thu, KPI | Agent-Report | Cuối năm | Dashboard |
| UC-K10 | A/B test kịch bản chat: version A vs B conversion | Agent-Chat | Ongoing | Tất cả |

# 8. Kiến trúc kỹ thuật & Tech Stack

| Layer | Tool | Vai trò | Chi phí/t háng |
| --- | --- | --- | --- |
| Inbox Hub | n8n (self-host) | Tổng hợp webhook từ 5 nền tảng, routing, trigger agents | $0 |
| Chat APIs | Zalo OA · Meta Graph API · TikTok Business · Instagram · YouTube Data API | Kết nối 5 kênh DM và comment | $0 |
| Agent engine | ClawBot (Claude Code SDK) + CrewAI + Langflow | 8 agent orchestration, SKILL.md integration | $0 |
| AI brain | Claude Sonnet 4.6 API | Reasoning, tư vấn, content, doc generation | $100–180 |
| Knowledge Base | Markdown files + Git versioning | KB tiếng Trung, SKILL.md, kịch bản chat — IP công ty | $0 |
| Database | PostgreSQL + Redis | Lead DB, conversation history, agent state, queue | $0 |
| CRM | HubSpot Free / Getfly | Pipeline lead 5 kênh, deal tracking | $0–25 |
| Document gen | Python ReportLab + Jinja2 | Báo giá PDF, brochure, slide — branded template | $0 |
| Content schedule | Buffer + Later | Auto-post TikTok, FB, IG, YT theo lịch | $15 |
| Pixel dashboard | Pixel Agents / Outworked | Nhìn thấy 8 agent làm việc real-time trong pixel office | $0 |
| BI | Metabase (self-host) | Dashboard KPI tổng hợp 5 kênh | $0 |
| Alert | Telegram Bot API | Alert, lệnh nội bộ, báo cáo sáng | $0 |
| Infrastructure | VPS 8GB RAM (Vultr/DO) + Docker Compose | Chạy tất cả service, handle 8 agent song song | $48 |
| TỔNG |  | Chưa kể nhân sự và ads budget | $163–268/t háng |

# 9. Lộ trình 13 tuần — Knowledge Base trước, mở rộng kênh sau

| Tuầ n | Giai đoạn | Người thật | AI Agent | Delivera ble |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KB + Infra | P1: VPS, Docker, n8n Hub, CrewAI. P3: Bắt đầu xây KB (export log chat cũ) | Setup infrastructure | Stack live, KB draft bắt đầu |
| 2 | KB hoàn thiện | P3+P4: Hoàn thiện KB (giáo trình, giá, FAQ). P1: Kết nối Zalo + FB API | Agent-Code: webhook đầu tiên | Knowledge -base.md v1 |
| 3 | 50 kịch bản | P3: Viết 50 kịch bản chat. P4: Validate KB với 20 câu hỏi test | Agent-Chat: test KB accuracy | KB ≥85% accuracy, 50 scenarios |
| 4 | Agent-Chat live Zalo+FB | P3: Monitor agent Zalo+FB tuần đầu. P4: QA daily | Agent-Chat: Zalo+FB 24/7 | Chatbot Zalo+FB live |
| 5 | Sale Assist tool | P3: Setup Sale Assist workflow. P4: Test draft gợi ý | Agent-SaleAssist: inbox + draft | Sale Assist live tất cả kênh |
| 6 | TikTok + IG + YT | P1: Kết nối TikTok, IG, YT API. P2: Cấu hình comment routing | Agent-Chat: mở rộng 3 kênh còn lại | 5 kênh đều có chatbot |
| 7 | Lead & Marketing | P5: Setup Marketing dashboard 5 kênh. P3: Cấu hình drip sequence | Agent-Lead: scoring 5 kênh, drip | Lead pipeline tự động 5 kênh |
| 8 | Content MKT | P2: Direction trend, approve content. P4: QA content quality | Agent-Research: trend. Agent-Content: 5 kênh | Content tự động 5 nền tảng |
| 9 | Document auto | P3: Design template báo giá, brochure. P4: QA PDF output | Agent-Docs: PDF, brochure, slide | Tài liệu tự động trong 30 giây |
| 10 | Ads automation | P2: Cấu hình ngưỡng Meta+TikTok Ads. P4: QA actions | Agent-Ads: Meta+TikTok optimize | Ads tự tối ưu 24/7 |
| 11 | KB refinement | P3+P4: Update KB từ data 10 tuần. Viết thêm kịch bản còn thiếu | Tất cả agent + KB v2 | KB v2, kịch bản bổ sung |
| 12 | QA tổng thể | P4: Test 240 UC. P5: Viết SOP đầy đủ | 240 UC chạy song song | QA report, SOP hoàn chỉnh |
| 13 | Go-live | All: War room 3 ngày. P5: So sánh KPI trước/sau | Full system: 240 UC live | Go-live, KPI, Phase 2 plan |

# 10. Bot workflow chi tiết

## Luồng 1: Khách nhắn DM → Tư vấn → Chốt (5 kênh)

| B. | Hành động |
| --- | --- |
| 1 | Trigger: DM vào bất kỳ kênh nào → n8n Inbox Hub nhận, tag kênh nguồn (Zalo/FB/TikTok/IG/YT) |
| 2 | Lookup: Đã có lịch sử khách này chưa? → Merge nếu có, tạo mới nếu chưa |
| 3 | Agent-Chat đọc KB tiếng Trung + SKILL kịch bản + tone voice theo kênh |
| 4 | Claude API sinh trả lời phù hợp ngữ cảnh, kênh, và lịch sử cuộc trò chuyện |
| 5 | Gửi reply đúng nền tảng qua API tương ứng |
| 6 | Log conversation → Agent-Lead cập nhật điểm lead theo hành vi trong chat |
| 7 | Nếu lead đạt ≥70 điểm: Push sang Agent-SaleAssist, alert Telegram sale <2 phút |
| 8 | Nếu khách yêu cầu báo giá: Agent-Docs sinh PDF trong 30s → gửi qua kênh đó |
| 9 | Nếu chốt: Trigger webhook → welcome sequence + onboarding kit + ZNS xác nhận |

## Luồng 2: Comment → Inbox → Convert sang DM

| B. | Hành động |
| --- | --- |
| 1 | Trigger: Comment mới trên bất kỳ post/video nào (TikTok, FB, IG, YT) |
| 2 | Agent-Chat phân loại: (A) hỏi mua/giá/lịch, (B) tương tác thường, (C) spam |
| 3 | Loại A (hỏi mua): Reply template ngắn gọn + mời DM trong comment |
| 4 | Loại A: Sau 1 phút, tự động gửi DM (nếu platform cho phép) để tiếp tục tư vấn |
| 5 | Loại B: Reply tương tác friendly theo SKILL content của kênh đó |
| 6 | Loại C: Skip hoặc hide comment nếu vi phạm |
| 7 | Lead từ comment được tag nguồn đặc biệt (ví dụ: tiktok_comment_post_123) |
| 8 | Analytics: track conversion rate từ comment → DM → học thử → chốt |

## Luồng 3: Agent-Research → Content List → 5 kênh

| B. | Hành động |
| --- | --- |
| 1 | Trigger: Thứ 2 sáng 7h hàng tuần |
| 2 | Agent-Research scrape TikTok trending sounds/hashtags tiếng Trung VN |
| 3 | Agent-Research check YouTube trending topics về học tiếng Trung |
| 4 | Claude tổng hợp: top 5 trend tuần này + 20 content idea phân theo kênh |
| 5 | Sinh content list Notion: TikTok (5 idea) + IG Reels (5) + FB (4) + YT (3) + Zalo (3) |
| 6 | P2 review Notion list, approve/reject/chỉnh sửa (10–15 phút) |
| 7 | Với idea approved: Agent-Content sinh caption/script đầy đủ cho từng kênh |
| 8 | Push sang Buffer/Later schedule theo giờ vàng từng platform |

## Luồng 4: Báo giá PDF trong 30 giây

| B. | Hành động |
| --- | --- |
| 1 | Trigger: Sale click 'Tạo báo giá' trong Sale Assist hoặc agent tự trigger |
| 2 | Agent-Docs đọc KB: lấy thông tin mục tiêu khách, lộ trình đã tư vấn, bảng giá |

| B. | Hành động |
| --- | --- |
| 3 | Claude điền vào template PDF: tên khách, lộ trình phù hợp, bảng giá chi tiết, ưu đãi |
| 4 | Python ReportLab render PDF branded với logo, màu sắc trung tâm |
| 5 | PDF upload lên storage, tạo link có thời hạn 7 ngày |
| 6 | Gửi link PDF qua kênh đang tư vấn (Zalo: gửi file, FB: link, Email: đính kèm) |
| 7 | Log: sale nào tạo, cho khách nào, kênh nào, lúc nào |

# 11. Đặc tả yêu cầu hệ thống phần mềm

## 11.1 Yêu cầu chức năng

| Mã | Nhóm | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Omnichannel Inbox | Tổng hợp DM + comment từ 5 nền tảng. Routing tự động. Priority queue theo urgency. |
| FR-02 | Knowledge Base | CRUD KB. Version control. Test accuracy. Deploy realtime cho agents. |
| FR-03 | AI Agent Management | Tạo, cấu hình, start/stop, monitor, test 8 agents. SKILL assignment. |
| FR-04 | Sale Assist | Unified inbox, AI draft gợi ý, context panel, quick reply, alert >5 phút chờ. |
| FR-05 | Lead & CRM | Scoring 5 kênh, phân loại, pipeline Kanban, assign, drip, Marketing dashboard. |
| FR-06 | Content Management | Brief → AI gen → approve → schedule. Content calendar 5 kênh. |
| FR-07 | Document Generation | Báo giá PDF, brochure, slide: template, điền tự động, gửi qua kênh. |
| FR-08 | Analytics | KPI 5 kênh, funnel conversion, KB accuracy, agent performance. |
| FR-09 | Ads Automation | Monitor Meta + TikTok Ads, auto pause/scale, creative rotation. |
| FR-10 | Admin & Security | RBAC, 2FA, audit log, backup, API key management. |

## 11.2 Yêu cầu phi chức năng

| NFR | Loại | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Hiệu năng | API response <200ms (p95). Agent chat reply <3s. PDF gen <30s. |
| NFR-02 | Độ tin cậy | Uptime ≥99.5%. Auto-restart khi crash. 5 kênh chat không được offline cùng lúc. |
| NFR-03 | Bảo mật | HTTPS/TLS 1.3. Mã hóa dữ liệu khách. Rate limiting. Không lưu conversation thô >30 ngày. |
| NFR-04 | Khả năng mở rộng | Handle ≥500 cuộc chat song song. Scale horizontal khi cần. |
| NFR-05 | KB Accuracy | Agent trả lời đúng ≥85% câu hỏi test set. Cảnh báo khi accuracy drop. |

# 12. 120 Use Case hệ thống phần mềm

## SW-01: Xác thực & Phân quyền (10 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-001 | Đăng nhập email/password + JWT | Tất cả User | Auth Service |
| SW-002 | Xác thực 2 yếu tố (2FA) OTP | Tất cả User | Auth Service |
| SW-003 | Quản lý session & auto-logout | Hệ thống | Session Manager |
| SW-004 | Phân quyền RBAC theo role | Admin | RBAC Service |
| SW-005 | Tạo & quản lý API key | Admin, QA | API Key Service |
| SW-006 | Audit log toàn bộ hành động | Admin | Audit Service |
| SW-007 | Reset mật khẩu qua email | Tất cả | Email Service |
| SW-008 | Khóa tài khoản sau 5 lần sai | Hệ thống | Security |
| SW-009 | Tạo tài khoản nhân viên mới | Admin | User Service |
| SW-010 | Xem lịch sử đăng nhập | Admin | Audit Viewer |

## SW-02: Omnichannel Inbox Management (12 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-011 | Xem unified inbox 5 kênh theo priority | Sale, Agent | Inbox UI |
| SW-012 | Filter inbox theo kênh/status/agent | Sale, PM | Inbox Filter |
| SW-013 | Xem chi tiết conversation với context panel | Sale | Conversation View |
| SW-014 | Assign conversation cho sale cụ thể | Admin, Agent | Assignment |
| SW-015 | Mark conversation: resolved/pending/escalated | Sale | Status Manager |
| SW-016 | Xem lịch sử conversation theo khách hàng | Sale, PM | History View |
| SW-017 | Merge conversation trùng cùng 1 khách | Admin | Dedup Service |
| SW-018 | Tìm kiếm trong conversation (full-text) | Tất cả | Search |
| SW-019 | Cấu hình webhook từng nền tảng | Admin | Webhook Manager |
| SW-020 | Platform connection health check | Admin | Health Monitor |
| SW-021 | Xem conversation analytics (volume/giờ) | PM | Analytics |
| SW-022 | Export conversation log | Admin | Export Service |

## SW-03: Knowledge Base Management (12 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-023 | Tạo/chỉnh sửa KB module trong editor | QA, Admin | KB Editor |
| SW-024 | Xem version history KB | QA, Admin | Git Integration |
| SW-025 | Deploy KB mới lên agents (zero-downtime) | QA, Admin | KB Deployer |
| SW-026 | Rollback KB về version cũ | Admin | Rollback Service |
| SW-027 | Test KB: 20 câu hỏi chuẩn + accuracy score | QA | KB Tester |
| SW-028 | Xem câu hỏi nào agent đang trả lời sai | QA | Gap Analyzer |
| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| SW-029 | Import FAQ từ log chat export | QA, P3 | FAQ Importer |
| SW-030 | So sánh diff 2 versions KB | QA | Diff Viewer |
| SW-031 | Cấu hình KB module nào dùng cho agent nào | Admin | KB Assignment |
| SW-032 | Alert khi KB accuracy drop dưới ngưỡng | Hệ thống | Quality Monitor |
| SW-033 | Archive KB cũ không còn dùng | Admin | KB Archive |
| SW-034 | Export KB ra file markdown | Admin, QA | Export Service |

## SW-04: AI Agent Management (12 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-035 | Tạo agent mới với model và config | Admin, QA | Agent Registry |
| SW-036 | Xem danh sách 8 agents và trạng thái | Tất cả | Agent Dashboard |
| SW-037 | Gán SKILL.md và KB modules cho agent | Admin, QA | Skill Assignment |
| SW-038 | Start/Pause/Stop agent | Admin, QA | Agent Controller |
| SW-039 | Xem logs real-time từng agent | Admin, QA | Log Viewer |
| SW-040 | Test agent với tình huống mẫu | QA | Agent Tester |
| SW-041 | Xem agent performance: accuracy, latency, cost | PM, Admin | Metrics Dashboard |
| SW-042 | Restart agent tự động khi lỗi | Hệ thống | Auto-Recovery |
| SW-043 | Pixel art office: nhìn agent làm việc real-time | Tất cả | Pixel Agents UI |
| SW-044 | Clone agent với config tương tự | Admin | Agent Registry |
| SW-045 | Xem conversation history của agent | Admin, QA | Conversation Log |
| SW-046 | Cấu hình escalation rules cho agent | Admin, QA | Escalation Config |

## SW-05: Sale Assist Interface (10 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-047 | Unified inbox với AI priority sorting | Sale | Sale Assist UI |
| SW-048 | Hiển thị AI draft gợi ý phản hồi | Sale | Draft Engine |
| SW-049 | Edit và gửi draft trong 1 click | Sale | Send Service |
| SW-050 | Context sidebar: lịch sử + điểm + gợi ý | Sale | Context Panel |
| SW-051 | Quick reply template library | Sale | Template Manager |
| SW-052 | Alert khách chờ >5 phút | Hệ thống | Alert Service |
| SW-053 | Tóm tắt conversation dài trước khi đọc | Sale | Summary Service |
| SW-054 | Gợi ý upsell khi lead sắp chốt | Agent | Upsell Engine |
| SW-055 | Daily summary cho sale cuối ngày | Agent-Report | Report Service |
| SW-056 | Cấu hình thông báo cho sale | Sale | Notification Config |

## SW-06: Lead & CRM Management (12 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-057 | Xem lead list với filter 5 kênh | Sale, PM | Lead List |
| SW-058 | Chi tiết lead: timeline tất cả touchpoints | Sale, PM | Lead Detail |
| SW-059 | Chuyển trạng thái lead trong pipeline | Sale, Agent | Pipeline |
| SW-060 | Assign lead cho sale | Admin, Agent | Assignment |
| SW-061 | Ghi chú call log hoạt động tư vấn | Sale | Activity Logger |
| SW-062 | Xem pipeline Kanban 5 kênh | Sale, PM | Kanban Board |
| SW-063 | Marketing dashboard: data 5 kênh real-time | PM, Mktg | Dashboard |
| SW-064 | Export lead CSV/Excel | Admin, PM | Export Service |
| SW-065 | Import lead từ file | Admin | Import Service |
| SW-066 | Cấu hình scoring rules theo kênh | Admin, QA | Score Config |
| SW-067 | Funnel report: conversion từng kênh | PM | Funnel Report |
| SW-068 | Merge lead trùng cross-platform | Admin | Dedup Service |

## SW-07: Content & Document Management (10 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-069 | Tạo content brief cho Agent-Content | Mktg | Brief Editor |
| SW-070 | Xem và approve content queue 5 kênh | Mktg | Content Queue |
| SW-071 | Content calendar tổng hợp 5 kênh | Mktg, PM | Calendar View |
| SW-072 | Quản lý document template (báo giá, brochure) | Admin, P3 | Template Manager |
| SW-073 | Tạo báo giá PDF từ conversation context | Sale, Agent | Doc Generator |
| SW-074 | Xem tất cả document đã tạo theo khách | Sale | Doc Library |
| SW-075 | Gửi document qua kênh đang chat | Sale | Send Service |
| SW-076 | Cấu hình brand: logo, màu, font cho PDF | Admin | Brand Config |
| SW-077 | Content performance analytics | PM, Mktg | Analytics |
| SW-078 | Platform schedule configuration | Admin | Schedule Config |

## SW-08: Analytics & Reporting (10 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-079 | KPI dashboard tổng quan 5 kênh | PM, Admin | Main Dashboard |
| SW-080 | Báo cáo lead theo kênh, ngày, tuần, tháng | PM, Mktg | Channel Report |
| SW-081 | Conversion funnel 5 kênh | PM | Funnel Report |
| SW-082 | KB accuracy report: câu hỏi nào đang sai | QA | KB Analytics |
| SW-083 | Agent performance report | Admin, PM | Agent Metrics |
| SW-084 | Sale assist efficiency: draft used rate | PM | Sale Analytics |
| SW-085 | Content performance: post nào drive lead | Mktg | Content Analytics |
| SW-086 | Custom report builder | PM, Admin | Report Builder |
| SW-087 | Export báo cáo PDF/Excel | Tất cả | Export Service |
| SW-088 | Schedule báo cáo tự động | Admin, PM | Report Scheduler |

## SW-09: Integrations (8 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-089 | Cấu hình kết nối Zalo OA API | Admin | Integration Manager |
| SW-090 | Cấu hình kết nối Facebook Graph API | Admin | Integration Manager |
| SW-091 | Cấu hình kết nối TikTok Business API | Admin | Integration Manager |
| SW-092 | Cấu hình kết nối Instagram API | Admin | Integration Manager |
| SW-093 | Cấu hình kết nối YouTube Data API | Admin | Integration Manager |
| SW-094 | Cấu hình kết nối Meta Ads API | Admin | Integration Manager |
| SW-095 | Integration health dashboard 5 kênh | Admin | Health Dashboard |
| SW-096 | Monitor API rate limit 5 kênh | Admin | Rate Monitor |

## SW-10: Admin & System (10 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-097 | System config: env, feature flags | Admin | Config Manager |
| SW-098 | System health: CPU, RAM, disk | Admin | System Monitor |
| SW-099 | Backup & restore database | Admin | Backup Manager |
| SW-100 | Centralized log viewer | Admin | Log Manager |
| SW-101 | Notification channels config | Admin | Notification Config |
| SW-102 | Security policies: password, IP whitelist | Admin | Security Config |
| SW-103 | Claude API cost & quota management | Admin | Cost Manager |
| SW-104 | Environment management: dev/staging/prod | Admin | Env Manager |
| SW-105 | Cache management (Redis) | Admin | Cache Manager |
| SW-106 | Audit trail: who did what, when | Admin | Audit Viewer |

## SW-11: Document Generation Engine (8 UC)

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-107 | Render báo giá PDF từ template + context | Agent-Docs | PDF Engine |
| SW-108 | Render brochure khóa học theo mục tiêu | Agent-Docs | PDF Engine |
| SW-109 | Render slide demo 5 trang (PPTX/PDF) | Agent-Docs | Slide Engine |
| SW-110 | Render onboarding kit học viên mới | Agent-Docs | PDF Engine |
| SW-111 | Quản lý template library (PDF, PPTX) | Admin | Template Manager |
| SW-112 | Upload logo/ảnh GV vào template | Admin | Asset Manager |
| SW-113 | Preview document trước khi gửi | Sale | Preview Service |
| SW-114 | Track document: ai mở, khi nào (read receipt) | Agent-Lead | Doc Tracker |

## SW-12: KB Accuracy & Quality (8 UC)

| Mã UC | Tên Use Case |  | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-115 | Test set manager: quản lý câu hỏi test | QA |  | Test Manager |

| Mã UC | Tên Use Case | Actor | Hệ thống con |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-116 | Chạy accuracy test tự động hàng ngày | Hệ thống | Auto Tester |
| SW-117 | So sánh accuracy trước/sau update KB | QA | Accuracy Tracker |
| SW-118 | Flag câu trả lời cần review từ sale | Sale | Flag Service |
| SW-119 | A/B test 2 phiên bản KB khác nhau | QA | A/B Tester |
| SW-120 | Alert khi accuracy drop >5% so hôm qua | Hệ thống | Quality Alert |

# 13. Thiết kế CSDL & API chính

## Các bảng dữ liệu chính

| Bảng | Mô tả | Cột chính |
| --- | --- | --- |
| contacts | Khách hàng cross-platform | id, name, phone, email, zalo_id, fb_id, tiktok_id, ig_id, yt_id, score, status |
| conversations | Lịch sử chat từng kênh | id, contact_id, platform, thread_id, status, last_msg_at, agent_id, sale_id |
| messages | Tin nhắn từng cuộc chat | id, conversation_id, direction, content, msg_type, created_at, read_at |
| kb_modules | Knowledge Base modules | id, name, file_path, version, accuracy_score, deployed_at, status |
| chat_scenarios | 50 kịch bản hội thoại | id, code, trigger, platform, response_template, success_rate |
| agents | 8 AI agents config | id, name, type, model, status, skill_files[], kb_modules[], config_json |
| documents | Tài liệu đã tạo | id, type, contact_id, template_id, file_url, sent_via, opened_at, created_by |
| content_queue | Content chờ approve | id, platform, brief, content, status, approved_by, scheduled_at |
| kpi_daily | KPI theo ngày từng kênh | id, date, platform, leads, dms, replies, conversions, avg_response_time |

## API endpoints quan trọng nhất

| Metho d | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/webhook/{platform} | Nhận DM/comment từ Zalo, FB, TikTok, IG, YT |
| POST | /api/agent/chat | Gọi Agent-Chat với context, trả lời theo KB + SKILL |
| POST | /api/docs/generate | Sinh báo giá PDF / brochure từ contact_id + doc_type |
| GET | /api/inbox | Unified inbox: tất cả conversation ưu tiên theo urgency |
| GET | /api/kb/accuracy | Báo cáo accuracy KB hiện tại so với test set |
| PUT | /api/kb/{module_id} | Update nội dung KB module, trigger reload agents |
| GET | /api/analytics/omnichannel | KPI tổng hợp 5 kênh với date range |
| POST | /api/leads/{id}/assign | Assign lead cho sale + notify qua Telegram |
| GET | /api/sale-assist/draft | Lấy AI draft gợi ý cho conversation hiện tại |
| GET | /api/content/trend-list | Content idea list tuần này từ Agent-Research |

# 14. Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | KN | TD | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| KB sai thông tin → agent tư vấn sai giá/lịch | Cao | Rất cao | Test set 20 câu hỏi chuẩn trước deploy. Sale review output 100% trong 2 tuần đầu. Alert khi accuracy drop. |
| API 1 kênh bị block → miss tin nhắn | TB | Cao | Monitor health 5 kênh mỗi 15 phút. Alert ngay khi 1 kênh down. Fallback: thông báo sale check manual. |
| Agent hiểu sai kịch bản → reply không phù hợp kênh | TB | Cao | Test từng kịch bản trên từng nền tảng. QA monitor 1 tuần sau deploy. Khách luôn có thể yêu cầu nói chuyện người thật. |
| Chi phí Claude API tăng đột biến | TB | TB | Hard cap $200/tháng trong Anthropic console. Alert 80%. Cache response cho câu hỏi giống nhau. |
| Data khách bị rò rỉ (GDPR/privacy) | Thấp | Rất cao | Không lưu nội dung chat thô >30 ngày. Mã hóa số điện thoại/email. RBAC: sale chỉ thấy lead mình phụ trách. |
| Sale không dùng Sale Assist (adoption thấp) | TB | Cao | Onboarding 30 phút trực tiếp. Đo: tỷ lệ dùng draft vs tự gõ. Tuần 2 demo kết quả cụ thể. |
| KB không được cập nhật khi giá thay đổi | TB | Cao | Checklist cập nhật KB là bắt buộc trước khi thay đổi giá/chương trình có hiệu lực. |

# 15. Chi phí & ROI dự kiến

## Chi phí hạ tầng hàng tháng

| Hạng mục | Chi tiết | $/tháng |
| --- | --- | --- |
| VPS 8GB RAM | Vultr/DigitalOcean | $48 |
| Claude Sonnet API | 8 agent × volume 5 kênh | $100–180 |
| Buffer + Later | Schedule content 5 kênh | $15 |
| HubSpot/Getfly CRM | Free tier hoặc starter | $0–25 |
| Domain + SSL | Namecheap + Let's Encrypt | ~$2 |
| TỔNG | Không kể nhân sự + ads | $165–270 |

## KPI kỳ vọng cuối tuần 13

| Chỉ số | Hiện tại | Mục tiêu | Cơ chế |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian phản hồi DM | 15–60 phút | <2 phút | Agent-Chat 24/7 tất cả kênh |
| Tỷ lệ miss tin nhắn | ~20% | <1% | Unified inbox không bỏ sót |
| Khách/sale/ngày | 20–30 | 60–90 | Sale Assist × 3 hiệu suất |
| Conversion DM → học thử | Baseline | +25–40% | KB chính xác, 24/7, no miss |
| Thời gian tạo báo giá | 10–20 phút | <30 giây | Agent-Docs tự động |
| Content output/tuần | 10–15 bài | 40+ bài 5 kênh | Agent-Content + Agent-Research |

Tài sản dài hạn: Knowledge Base tiếng Trung là IP độc quyền của công ty. Càng hoạt động lâu, KB càng đầy đủ, agent càng chính xác. Đây là lợi thế cạnh tranh không thể sao chép nhanh.